**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ**

 **РЕШЕНИЕ**

**27 марта 2014 года №5/4**

|  |  |
| --- | --- |
| **О плане дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2014 году** |  |

 В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы Бабушкинского района города Москвы, **Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:**

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы по благоустройству дворовых территорий в 2014 году (Приложение 1).
2. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе комиссии, осуществляющей открытие работ, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ и приемку выполненных работ на объектах по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2014 году (Приложение 2).
3. Главе управы Бабушкинского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных планов дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2014 году.
4. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3-х дней со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.

**Глава муниципального**

**округа Бабушкинский А.А. Лисовенко**

 Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Бабушкинский

от 27 марта 2014 года № 5/4

**Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района в 2014 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес объекта из утвержденного адресного перечня** | **Ф.И.О. депутатов** | **Избирательный округ** |
| ул. Летчика Бабушкина д. 16 к.1 | Алексашкин П.М.  | Избирательный округ № 2 |
| ул. Летчика Бабушкина д. 15 | Земенков М.В.  |
| ул. Ленская д.23 | Киселева Е.В |  |
| ул. Осташковская д. 7 к.3 | Овчинникова М.Л.  | Избирательный округ № 3 |
| ул. Менжинского д. 26, к.1ул. Менжинского д. 26, к.2 | Гаврилова В.В.  |
| Анадырский пр., д. 11ул. Летчика Бабушкина д. 31 к.1 к д.29 к.3 | Буянов С.В.  |  |
| ул. Летчика Бабушкина д. 33 к.1ул. Летчика Бабушкина д. 39 к.3 | Безродных А.Б.  |  |

 **Согласовано:**

 **Глава управы Бабушкинского района**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.Р. Алисултанов** Приложение 1

 к решению Совета депутатов

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. муниципального округа Бабушкинский

от 27 марта 2014 года №5/4

**План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы по проведению работ по благоустройству дворовых территорий в 2014 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Адрес двора** | **Затраты****всего**  | **Устройство АБП** | **газона** | **боррт./к.** | **устройство покрытия на детской площадке** | **Замена МАФ** | **устройство площадок различного назначения** | **Примечание** |
| **№ п/п** |  **Ремонт**  | **Устройство**  | **детские** | **спортивные площадки** | **площадки тихого отдыха**  |
|  | **тыс.руб** | **кв.м.** | **кв.м.** | **п.м.** | **кв.м.** | **шт.** | **шт.** | **шт.** | **шт.** |  |
| 1 | ул. Ленская д.23 | 2394,85 | 0 | 0 | 0 | 200 | 33 | 2 | 1 | 3 |   |
| 2 | ул. Летчика Бабушкина д.15 | 714,72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 |   |
| 3 | ул. Летчика Бабушкина д.16 к.1 | 706,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |   |
| 4 | ул. Летчика Бабушкина д.33, к.1 | 706,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |   |
| 5 | ул. Летчика Бабушкина д.39, к.3 | 1000,82 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 1 | 1 | 1 |   |
| 6 | ул. Менжинского д.26 к.1 | 1032,03 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 | 1 | 0 | 1 |   |
| 7 | ул. Менжинского д.26 к.2 | 887,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |   |
| 8 | ул. Осташковская д.7, к.5 | 1039,21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 | 1 | 0 | 1 |   |
| 9 | ул. Летчика Бабушкина д. 31 к.1 к д.29 к.3  | 1198,11 | 233,0 | 1840,4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство пешеходной дорожки  |
| 10 | Анадырский пр., д. 11 | 311,32 | 88 | 540,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство парковочных карманов  |
|  | **Итого по району** | **9991,75** | **321** | **2380,4** | **339** | **700** | **103** | **5** | **5** | **7** |  |